Bbqpay节点规划

主进程，功能包括（钩子，进程通信，url，打印机）

登录进程

这两个作为一体一块开发，大部分可通过原项目代码移植。需要修改的地方如下：

钩子，需要设置一种灵活的钩子，可以精确到对每个按键进行拦截与否

Url，线程同步问题逻辑清理一下

登录进程，从原来的项目代码中独立出来。

保守估算，这两个功能开发1周。

OCR进程  
主窗口进程（包括弹出扫码窗口/支付，流水查看、价格读取，配置，收银台绑定）

OCR进程完全移植。

主窗口界面重新规划，把不需要的功能剔除。

价格读取，客显需要调研。

开发1周。